Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОДОБРЕНО

Ученым советом НТИ НИЯУ МИФИ

протокол №5 от 02.09.2025

| ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |
| --- | --- |
| Компетенция ПК-5 |  |
| наименование дисциплины |  |
| Направление подготовки (специальность) |  |
| 38.03.05 Бизнес-информатика |  |
| Профиль подготовки (при его наличии) |  |
| «Корпоративные информационные системы» |  |
| Квалификация (степень) выпускника | бакалавр |
|  | (бакалавр, магистр, специалист) |
| Форма обучения | очная |
|  | (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) |

Новоуральск, 2025 г.

# КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-5

| Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК-5 Способен осуществлять организацию и управление проектами в области информационных технологий в соответствии с требованиями заказчика | З-ПК-5 Знать: Теория программного управления |
|  | У-ПК-5 Уметь: Планировать и управлять программами проектов |
|  | В-ПК-5 Владеть навыками: Формирование заказа программы проектов по созданию, развитию, выводу на рынок и продаже продуктов Передача заказа в ответственные подразделения Координирование выполнения программы проектов Прием результатов отдельных этапов работ программы |

| Перечень дисциплин | Дисциплины. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.01 Профессиональный модуль Б1.В.01.04 Управление ИТ проектами - 5 семестр Б1.В.01.07 Информационная безопасность - 7 семестр Б1.В.01.ДВ.05.02 Анализ и оценка рисков- 7 семестр Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б2.В.01.03(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) - 6 семестр Итоговая аттестация Б3.01 Профессиональный модуль Б3.01.01 Итоговая аттестация – 8 семестр |
| --- | --- |

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Б1.В.01.04 Управление ИТ проектами - 5 семестр |  |
|  | Процесс планирования, организации и управления работами и ресурсами, направленный на достижение поставленной цели, как правило, в условиях ограничений на время, имеющиеся ресурсы или стоимость работ | управление проектом |
|  | Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения целей в течение заданного периода времени | проект |
|  | Согласно определению, данному в Руководстве PMbok, проект - это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Что такое уникальные результаты поставки проекта? а) продукт и производимое изделие, которое является конечным звеном производственной цепи, но не может быть использовано в качестве входной продукции для дальнейшего использования; б) способность организации предоставлять какие-либо услуги, которые организация не могла предоставлять ранее; в) продукт и производимое изделие, которое не может являться конечным звеном производственной цепи, но может быть использовано в качестве входной продукции для дальнейшего использования. | б |
|  | Выберите утверждения, характерные для проектного управления: а) неопределенность полномочий; б) успех определяется достижением установленных конечных целей; в)устойчивый круг задач; г) основная задача – разрешение конфликтов; д) работы выполняются в стабильных организационных структурах; е) преобладание нестандартной (инновационной) деятельности; ж) успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов. | а,б,г,е |
|  | Участники проекта - это (выберите наиболее адекватное определение): а) лица или организации, либо активно участвующие в проекте, либо на чьи интересы могут повлиять результаты исполнения или завершения проекта; б) организации либо активно участвующие в проекте, либо на чьи интересы могут повлиять результаты исполнения или завершения проекта; в) лица или организации, активно участвующие в проекте; г) лица или организации на чьи интересы могут повлиять результаты исполнения или завершения проекта. | а |
|  | Что составляет жизненный цикл проекта? a) время от зарождения идеи до утилизации результатов; б) время от начала проекта до его полного завершения; в) запланированные работы проекта; г) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом; д) совокупность операций в ходе его реализации. | а,б,г |
|  | Совокупность фаз, на которые делится проект с целью обеспечения более качественного управления | жизненный цикл проекта |
|  | Чем обычно завершается каждая фаза жизненного цикла проекта? Выберите наиболее подходящий ответ. а) изучением проделанной работы и результатов поставки с тем, чтобы подготовить заявление в суд о невыполненных обязательствах по контракту; б) ухудшением коммуникаций между участниками проекта со стороны исполнителя и со стороны заказчика; в) изучением проделанной работы и результатов поставки с тем, чтобы принять решение о переходе на следующую фазу или о необходимости дополнительных работ по текущей фазе; г) изучением проделанной работы и результатов поставки с тем, чтобы принять решение о досрочном завершении проекта | в |
|  | Выберите наиболее подходящее, с точки зрения дисциплины управления проектами, определение для термина «Проект». а) проект -это деятельность, выполняемая ежедневно в рамках операционной деятельности предприятия; б) проект -это деятельность, направленная на получение уникального продукта; в) проект -это деятельность, направленная на получение прибыли от регулярной деятельности по производству и продаже продукции; г) проект -это событие, которые возникает в момент подписания договора между заказчиком и исполнителем. | б |
|  | 14. Согласно определению, данному в Руководстве PMbok, проект -это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. В чем заключается «временность» проекта? Выберите вариант ответа, который полнее всего характеризует этот параметр. а) у каждого проекта есть определенная дата начала; б) у каждого проекта есть определенная дата завершения; в) у каждого проекта есть определенная дата завершения и дата начала; г) руководитель проекта имеет право распоряжаться расписанием проекта по своему усмотрению | в |
|  | Возможность участников проекта воздействовать на него: а) в фазе разработки больше, чем в фазе реализации; б) в фазе разработки меньше, чем в фазе реализации; в) одинакова в фазе реализации и в фазе разработки | а |
|  | Дайте определение понятию «Портфель проектов»: а) совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным затратам как по качественным, так и по количественным показателям; б) результат реализации проекта; в) набор проектов или программ и других работ; г) ряд связанных друг с другом проектов, управление которыми координируется для достижения преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности | в |
|  | Как называется методика формулирования цели проекта, в соответствии с которой цель должна быть: конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, определенная во времени. Название методики представляет собой аббревиатуру данных критериев. | SMART |
|  | Как называется национальный стандарт управления проектами США? | РМВоК |
|  | В модели ролевого взаимодействия в командах в области «действий» Р.М. Белбин выделяет следующие роли: реализатор (implementer); мотиватор (shaper); контролер (completer). Вы – руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими недостатками: склонен провоцировать; задевает чувства людей. О какой роли идет речь? В ответ запишите соответствующую роль | мотиватор |
|  | Установите последовательность разработки концепции проекта а) выбор варианта реализации проекта б) формирование идеи и постановка цели проекта в) структуризация проекта г) маркетинговые исследования идеи проекта д) анализ риска и неопределенности | б-г-в- д-а |
|  | При структуризации проекта декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия: а) составлен перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для обеспечения достижения в установленные сроки целей проекта б) Дерево работ имеет более 5 уровней декомпозиции в) разработана генеральная цель и ключевые цели проекта | а |
|  | На каком этапе разработки концепции проекта производится расчет показателей эффективности альтернативных вариантов проекта: а) выбор варианта реализации проекта б) формирование идеи и постановка цели проекта в) структуризация проекта г) маркетинговые исследования идеи проекта д) анализ риска и неопределенности | а |
|  | Структурная декомпозиция целей проекта – это … а) дерево ресурсов проекта б) направления и основные принципы осуществления проекта в) графическое изображение иерархической структуры всех целей проекта г) организационная структура команды проекта | в |
|  | - Соотнесите понятия с определениями: Понятие; Определения. - Стоимость проекта - Смета проекта - Бюджет проекта 1-а, 2-в, 3-б; а) Совокупность стоимостей ресурсов и работ по проекту б) Документ, включающий планируемые расходы и доходы проекта, с распределением по статьям и соответствующим периодам времени в) Документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта. | 1-а, 2-в, 3-б |
|  | Какая из перечисленных ниже оценок стоимости проекта производится на этапе разработки концепции проекта: а) Детальная оценка стоимости б) Контроль стоимости в) Завершающая оценка стоимости г) Стоимостное планирование или бюджетирование д) Укрупненная оценка стоимости | д |
|  | Стадия проекта, на которой возможность управления проектом максимальна: а) прединвестиционная б) инвестиционная в) эксплуатационная | а |
|  | Определите зависимость стоимости изменений проекта от его жизненного цикла: «Стоимость изменений проекта на начальной стадии проекта , чем на стадии завершения» а) выше б) ниже в) одинакова | б |
|  | Назовите тип жизненного цикла проекта, в котором каждая работа может повторяться и выполняться несколько раз. | итеративный |
|  | В соответствии с методологией Scrum, «… – это упорядоченный список известных требований к продукту. Это единственный источник требований любых необходимых изменении в продукте». | Бэклог продукта |
|  | Назовите документ, который формально авторизует проект и документирует первоначальные требования, удовлетворяющие потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон проекта. | устав |
|  | В модели ролевого взаимодействия в командах в области «идей» Р.М. Белбин выделяет следующие роли: генератор идей (plant), аналитик (monitor-evaluator), специалист (specialist). Вы – руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими достоинствами: вдумчив, рассудителен, проницателен; мыслит стратегически. О какой роли идет речь? В ответ запишите соответствующую роль. | аналитик |
|  | Как называется организация, созданная в США для разработки стандартов в различных областях управления проектами, проведения исследований, конференций, обучающих семинаров, а также профессиональной сертификации специалистов в области управления проектами. Данная организация разработала самый известный стандарт управления проектами – PMBоK. Название организации представляет собой аббревиатуру. | PMI |
|  | Назовите способ описания требований пользователей при применении гибких подходов к управлению ИТ-проектами. | пользовательская история |
|  | Основным инструментом детализации и структурирования работ проекта является разработка … . Название инструмента запишите в виде русскоязычной аббревиатуры. | ИСР |
|  | Б1.В.01.07 Информационная безопасность - 7 семестр |  |
|  | Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления | Информация |
|  | По принадлежности информационные ресурсы подразделяются на: а) государственные, коммерческие и личные; б) государственные, не государственные и информацию о гражданах; в) информацию юридических и физических лиц; г) официальные, гражданские и коммерческие. | а |
|  | Какие методы обеспечения информационной безопасности РФ направлены на создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов функционирования систем и средств информатизации и связи? а) правовые; б) организационно-технические; в) экономические; г) стратегические. | б |
|  | Что использует системы защиты информации SecretDisk для хранения паролей? а) накопители на магнитных дисках; б) оперативную память компьютера; в) электронные ключи; г) бумажные носители. | в |
|  | Сколько типов архитектуры используется при создании системы сертификации в инфраструктуре с открытыми ключами? | два |
|  | Третий уровень контроля достаточен для ПО, используемого при защите информации с грифом_____? | ОВ |
|  | Приём __________ это тайное введение в чужую программу команд, которые позволяют ей осуществлять новые, не планировавшиеся владельцем функции, но одновременно сохранять и прежнюю работоспособность | Троянский конь |
|  | Набор жёстких дисков, подключённых особым образом | RAID-массив |
|  | Какой вирус внедряется в исполняемые файлы и при их запуске активируется | файловый вирус |
|  | Шифр, который заключается в перестановках структурных элементов шифруемого блока данных — битов, символов, цифр | шифр замен |
|  | Согласно ст. 138 ГК РФ ____________это: исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности. | интеллектуальная собственность |
|  | Какая информация подлежит защите? а) информация, циркулирующая в системах и сетях связи; б) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать; в) только информация, составляющая государственные информационные ресурсы; г) любая документированная информация, неправомерное обращение с которой может нанести ущерб её собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу. | г |
|  | Какие действия квалифицируются как компьютерное пиратство? а) незаконное тиражирование лазерных дисков; б) распространение незаконно полученной информации по компьютерным сетям; в) попытка получить санкционированный доступ к компьютерной системе или вычислительной сети; г) попытка получить несанкционированный доступ к компьютерной системе или вычислительной сети. | а |
|  | Какую задачу решает сертификация средств защиты информации? а) обеспечения требуемого качества защиты информации; б) повышения квалификации разработчиков средств защиты информации; в) создания надёжных средств защиты информации; г) защиты отечественных производителей средств защиты информации. | а |
|  | Какой цифровой документ подтверждает соответствие между открытым ключом и информацией, идентифицирующей владельца ключа? | цифровой сертификат |
|  | Способ смешивания двух или более различных программ, одновременно выполняемых в памяти компьютера, что позволяет достигать любых целей — заложенных преступником. | Асинхронная атака |
|  | Как решается проблема защиты каналов передачи данных между головным офисом и филиалами компании? а) с помощью специального программного обеспечения; б) шифровкой передаваемых сообщений; в) с помощью защищённых виртуальных частных сетей; г) передачей информации специальными курьерами. | в |
|  | Построение стойкой к дешифрованию системы путём последовательного применения относительно простых криптографических преобразований | многократное шифрование |
|  | Какой стандарт задаёт формат цифрового сертификата? | Х.509 |
|  | Какой уровень контроля достаточен для ПО, используемого при защите информации с грифом «С»? | второй |
|  | Гриф _______ используется как промежуточный для несекретных документов | ДСП |
|  | Порядок засекречивания состоит в установлении следующих принципов: а) целесообразности и объективности; б) необходимости и обязательности; в) законности, обоснованности и своевременности; г) всех выше перечисленных. | в |
|  | Предельный срок пересмотра ранее установленных грифов секретности составляет_____лет | 5 |
|  | Какой принцип информационной безопасности обеспечивает гарантию того, что информация доступна только тем субъектам, которые имеют на это право? а) конфиденциальность; б) целостность; в) доступность; г) подотчётность. | а |
|  | Что является основной целью резервного копирования данных? а) освобождение места на основном носителе; б) обеспечение возможности восстановления данных при их утрате; в) передача данных в облачное хранилище; г) шифрование информации. | б |
|  | Какой метод защиты информации предполагает использование паролей, биометрических данных и токенов? а) криптографическая защита; б) управление доступом; в) физическая защита; г) антивирусная защита. | б |
|  | Что такое DDoS-атака? а) попытка несанкционированного доступа к закрытой информации; б) атака, направленная на отказ в обслуживании путём перегрузки системы запросами; в) вирусное заражение системы; г) кража персональных данных. | б |
|  | Слабое место в системе, которое может быть использовано для нарушения её безопасности | уязвимость |
|  | Какой тип вредоносного ПО распространяется, внедряясь в другие исполняемые файлы? а) шпионское ПО (spyware); б) троянская программа; в) компьютерный вирус; г) рекламное ПО (adware). | в |
|  | Устройство или программа для контроля и фильтрации сетевого трафика | межсетевой экран (firewall) |
|  | Какой метод криптографии использует один и тот же ключ для шифрования и расшифрования? | симметричное шифрование |
|  | Рассылка поддельных сообщений с целью получения конфиденциальных данных | фишинговая атака |
|  | Уменьшение объёма данных за счёт устранения избыточности | Сжатие данных (компрессия) |
|  | Маскировка присутствия через перехват обращений ОС | Стелс-вирусы |
|  | Сжатие участков файла при внедрении вируса (без изменения размера) | Вирусы-компакторы |
|  | Преобразование файла для уменьшения избыточности | Сжатие данных (компрессия) |
|  | Б1.В.01.ДВ.05.02 Анализ и оценка рисков- 7 семестр |  |
|  | Риск — это: а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; б) все предпосылки, негативно влияющие на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка; в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий; г) вероятность провала плана продаж; д) вероятность успеха в бизнесе. | а |
|  | Формирование основных принципов теории риска в бизнесе связано с парадигмой экономического анализа классической политической экономии и в первую очередь с работами: а) Дж. Кейнса; б) А. Смита; в) Й. Тюнена; г) Ф. Найта. | б |
|  | Теория получения сверхприбыли в процессе осуществления рисковой инновационной деятельности принадлежит: а) Дж. Миллю; б) К. Марксу; в) А. Маршаллу; г) Й. Шумпетеру. | б |
|  | К главным свойствам риска следует отнести: а) случайность; б) недостоверность; в) ущерб; г) вероятность; д) сопоставимость. | в,г |
|  | К основным функциям риска относятся: а) распределительная; б) защитная; в) контрольная; г) стабилизирующая; д) аналитическая; е) регулирующая. | б,е |
|  | Основными чертами риска являются: а) противоречивость; б) альтернативность; в) неопределенность; г) уверенность; д) желаемый результат. | а,б,в |
|  | На какие виды подразделяются финансовые риски? а) валютный; б) денежный; в) инвестиционный; г) проектный; д) риск распределения доходности. | а, в |
|  | Валютный риск связан: а) с покупкой и продажей валют; б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты; в) обменом одной иностранной валюты на другую; г) ошибками при расчете кросс-курсов. | б |
|  | Инфляционный риск — это: а) риск увеличении темпов инфляции; б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания; в) риск инфляционных ожиданий; г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта. | г |
|  | Экологические риски — это риски, которые связаны: а) с потерями имущества предпринимателя по причинам, от него не зависящим; б) убытками по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа; в) перевозками грузов различными видами транспорта; г) возникновением убытков или сокращением прибыли из-за госполитики; д) наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде; е) проявлением стихийных сил природы. | д |
|  | Инновационный риск — это: а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований; б) риск того, что новый товар не будет принят рынком; в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен; г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях. | б |
|  | Возможность потери части ресурсов, недополучения доходов или получения дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой политики называется: а) рыночным риском; б) финансовым риском; в) инвестиционным риском; г) коммерческим риском; д) предпринимательским риском; е) производственным риском. | д |
|  | Основными источниками валютного риска являются: а) неблагоприятные колебания на денежных рынках обменных курсов валют; б) мультивалютные условия сделок; в) условия валютного регулирования конкретной страны; г) совпадения общей суммы всех пассивных финансовых инструментов, номинированных в одной валюте, с общей суммой всех активных инструментов в той же валюте. | а |
|  | Опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций | Валютные риски |
|  | Риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут | Инфляционный риск |
|  | Величина возможных материальных и (или) моральных потерь как платы за возможность желательным образом изменить или сохранить качество жизни индивида, группы или сообщества | Мера риска |
|  | Вероятность потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенно производственной и финансовой деятельности | Риск |
|  | Опасность в результате неправильного выбора вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам | Риск банкротства |
|  | Совокупность процессов, методик, информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления рисками | Система управления рисками |
|  | Резервирование предприятием части финансовых ресурсов, позволяющем преодолевать негативные финансовые последствия по тем финансовым операциям, по которым эти риски не связаны с действиями контрагентов | Страхование |
|  | Концепция, которая должна позволять своевременно обнаруживать угрозы любому проекту, способные повлиять на его успешность, и помогать вырабатывать план перевода данного проекта в ситуацию, которая кажется более перспективной для окончательного успеха | Теория риска |
|  | Управленческая стратегия, смысл которой заключается в том, что участники рискового взаимодействия (рискующие лица) передают ответственность по риску третьим лицам, при этом существующий уровень риска не изменяется | Трансферт |
|  | Обстоятельство, влияющее на вероятность или последствия реализации риска, но не являющееся его непосредственной причиной | Фактор риска |
|  | Используется в финансовом менеджменте для оценки «рискованности» необходимых операций; включает в себя наиболее важные обобщенные характеристики, по которым можно сделать однозначный вывод о приемлемости результатов риска | Коэффициент риска |
|  | Показатель, характеризующий фактор (источник) риска, при этом в общем случае не являясь его оценкой | Ключевой индикатор риска |
|  | Б2.В.01.03(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) - 6 семестр |  |
|  | Отчет по практике | - |
|  | Б3.01.01 Итоговая аттестация |  |
|  | Выпускная квалификационная работа |  |