Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Новоуральский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ОДОБРЕНО

Ученым советом НТИ НИЯУ МИФИ

протокол №5 от 02.09.2025

| ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |
| --- | --- |
| Компетенция ПК-9 |  |
| наименование дисциплины |  |
| Направление подготовки (специальность) |  |
| 38.03.05 Бизнес-информатика |  |
| Профиль подготовки (при его наличии) |  |
| «Корпоративные информационные системы» |  |
| Квалификация (степень) выпускника | бакалавр |
|  | (бакалавр, магистр, специалист) |
| Форма обучения | очная |
|  | (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) |

Новоуральск, 2025 г.

# КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-9

| Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК-9. Способен осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления проектами | З-ПК-9 Знать: Сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению инновационных задач и экономические рациональные границы применения основных методов организационно-экономического моделирования Методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей Методология разработки проектов и программ по реорганизации, реструктуризации и реинжинирингу бизнес-процессов инновационных организаций, основные положения стратегии их развития и политики управления Методы организации и планирования работы проектных групп, создания проектных офисов для осуществления технологических, организационных и маркетинговых инноваций |
|  | У-ПК-9 Уметь: Использовать методы логистики и оптимизировать производственно-технологические ресурсы наукоемкой организации Использовать методики разработки организационных структур и информационно-управленческих систем инновационной организации, управления организационными изменениями в рабочих коллективах при внедрении новой техники и технологий Формулировать требования технического задания и оформлять документацию по проектно-конструкторским работам в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами Разрабатывать организационно- техническую и организационно-экономическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам Оценивать экономическую эффективность проектно-конструкторских решений Использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке инновационных проектов, применять средства автоматизации при проектировании и подготовке производства |
|  | В-ПК-9 Владеть навыками: Участие в разработке организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-процессов на стадиях жизненного цикла продукции Участие в работе по определению потребности организации в квалифицированных специалистах по реинжинирингу бизнес-процессов и внедрению информационных систем планирования производственных ресурсов и производственных мощностей Участие в разработке и реализации мероприятий по внедрению прогрессивной техники и технологии, улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности производственных процессов |

| Перечень дисциплин | Дисциплины. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.01 Профессиональный модуль Б1.В.01.04 Управление ИТ проектами - 5 семестр Б1.В.01.ДВ.02.01 Автоматизация проектной деятельности - 5 семестр Б1.В.01.ДВ.05.02 Анализ и оценка рисков- 7 семестр Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б2.В.01.02(У) Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) – 4 семестр Б2.В.01.04(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) – 8 семестр Итоговая аттестация Б3.01 Профессиональный модуль Б3.01.01 Итоговая аттестация – 8 семестр |
| --- | --- |

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Б1.В.01.04 Управление ИТ проектами - 5 семестр |  |
|  | Проектная структура – это … а) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия б) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации) в) структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами) | б |
|  | Целью какого этапа разработки концепции проекта является «определение сферы влияния проекта на развитие отрасли и, как следствие, количественное уточнение цели проекта и задач по отдельным периодам» а) выбор варианта реализации проекта, б) формирование идеи и постановка цели проекта, в) структуризация проекта, г) маркетинговые исследования идеи проекта, д) анализ риска и неопределенности. | г |
|  | - Соотнесите этапы разработки концепции проекта с их составляющими Этапы; Составляющие этапов. 1) формирование идеи и постановка цели проекта - маркетинговые исследования идеи проекта - структуризация проекта - анализ риска и неопределенности - выбор варианта реализации проекта; а) составление дерева целей б) постановка проблемы и определение альтернативных вариантов решения проблемы в) расчет показателей эффективности альтернативных вариантов проекта г) определение вероятности реализации альтернативных вариантов д) установление возможных потребителей целевого продукта проекта. | 1-б, 2-д, 3-а, 4-г, 5-в. |
|  | - Дерево целей – это… а) перечень мероприятий (состав заданий, тем, работ), выполнение которых необходимо для обеспечения достижения в установленные сроки целевых значений проекта б) иерархическая структура, имеющая ряд уровней, на которых располагаются последовательно детализируемые цели, требующие реализации в) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения | б |
|  | Стоимость проекта – это а) Совокупность стоимостей ресурсов и работ по проекту б) Документ, включающий планируемые расходы и доходы проекта, с распределением по статьям и соответствующим периодам времени в) Документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта | а |
|  | Установите последовательность управления стоимостью проекта в зависимости от стадий жизненного цикла проекта а) Детальная оценка стоимости б) Контроль стоимости в) Завершающая оценка стоимости г) Стоимостное планирование или бюджетирование д) Укрупненная оценка стоимости | 1-д, 2-а, 3-г, 4-б, 5-в |
|  | Определите зависимость возможности управления стоимостью проекта от его жизненного цикла: «Возможность управления проектом на начальной стадии проекта , чем на стадии завершения» а) выше б) ниже в) одинакова | а |
|  | Стадия проекта, на которой стоимость изменений проекта максимальна: а) прединвестиционная б) инвестиционная в) эксплуатационная | в |
|  | Как называется инструмент сбора требований заказчика и иных заинтересованных сторон посредством получения ответов на вопросы в ходе личной беседы с заинтересованными сторонами, с экспертами по отдельным вопросам? Ответ запишите словом на русском языке, регистр значения не имеет. | Интервью |
|  | Как называется документ, в котором фиксируются требования к проекту. Ответ запишите двумя словами на русском языке, регистр значения не имеет | техническое задание |
|  | В модели ролевого взаимодействия в командах в области «людей» Р.М. Белбин выделяет следующие роли: координатор (coordinator); исследователь ресурсов (resource investigator); вдохновитель (team worker). Вы – руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими достоинствами: коммуникабельный экстраверт; умеет налаживать контакты. О какой роли идет речь? В ответ запишите соответствующую роль | исследователь ресурсов |
|  | Минимальное количество времени, на которое может быть отложено начало или окончание зависимой операции | лаг |
|  | Назовите понятие, которому соответствует данное определение: «… – это самая длительная последовательность операций от начала проекта до его завершения» | критический путь |
|  | Для одной из операций проекта выполнена оценка её возможной продолжительности выполнения. Оптимистическая оценка составляет 2 дня, пессимистическая – 12 дней, наиболее вероятная – 4 дня. PERT оценка длительности работ составит ____ дней. В качестве ответа введите числовое значение без пробелов и знаков препинания | 5 |
|  | По приведенной Матрице "Вероятность-влияние" оцените риск. Оценка вероятности высокая. Оценка влияния – небольшое. Введите числовое значение без пробелов | 0,21 |
|  | Перед Вами два определения команды: - Команда проекта – это временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение. - Команда проекта – это временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная непосредственно перед топ-менеджментом компании за их выполнение. Выберите, какое определение команды проекта является Неправильным. В ответ запишите число соответствующее неправильному ответу | 2 |
|  | В модели ролевого взаимодействия в командах в области «людей» Р.М. Белбин выделяет следующие роли: координатор (coordinator); исследователь ресурсов (resource investigator); вдохновитель (team worker). Вы – руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими достоинствами: неконфликтен; всегда готов к сотрудничеству; «душа команды». О какой роли идет речь? В ответ запишите соответствующую роль. | вдохновитель |
|  | В управлении проектами существуют качественные и количественные методы идентификации и анализа рисков. К какому методу относится «моделирование методом Монте-Карло» | количественный |
|  | Какой тип жизненного цикла соответствует следующей характеристике: требования динамичные, поставка один раз за время проекта | итеративный |
|  | Назовите понятие, которому соответствует данное определение: «… – это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования, производства, выполнения работ, оказания услуг» | стандарт |
|  | Назовите документ, в котором в неизменном виде фиксируются ключевые ограничения: сроки, бюджет, содержание работ. | устав |
|  | Как называется методология, обобщающая гибкие подходы к управлению проектами | Agile |
|  | Что в управлении проектами понимается под определенной последовательностью фаз, продолжающейся от начала до окончания проекта. Границами фаз обычно являются точки принятия решений, состав которых может зависеть от организационного окружения проекта | жизненный цикл проекта |
|  | В модели ролевого взаимодействия в командах в области «действий» Р.М. Белбин выделяет следующие роли: реализатор (implementer); мотиватор (shaper); контролер (completer). Вы – руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими недостатками: склонен провоцировать; задевает чувства людей. О какой роли идет речь? В ответ запишите соответствующую роль | мотиватор |
|  | Б1.В.01.ДВ.02.01 Автоматизация проектной деятельности - 5 семестр |  |
|  | Аккумулированный денежный поток (без дисконтирования) рассчитывается как сумма … - всех денежных потоков - денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности - денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности, плюс проценты по кредитам | б |
|  | Показатель чистого приведенного дохода зависит от величины инвестиций. - нет - да | б |
|  | Вариант проекта, наиболее привлекательный для инвестора - NPV = 100 000; PI = 1,75 - NPV = 200 000; PI = 1,75 - NPV = 1 000 000; PI = 1,35 - NPV = 100 000; PI = 1,35 | б |
|  | Налог, включаемый в себестоимость продукции - налог на имущество - единый социальный налог - сбор за право торговли | б |
|  | Прогрессивные налоги – это … - сумма налога изменяется пропорционально росту доходов или налогооблагаемой базы (прибыль, акцизы и т. д.) - тяжесть налогообложения снижается с ростом доходов и увеличением налогооблагаемой базы - тяжесть налогообложения возрастает с ростом размеров доходов или с ростом налогооблагаемой базы (подоходный налог) | в |
|  | Обоснование целей проекта и обоснование экономической эффективности в целом проводится на этапе: - предынвестиционный анализ - планирование проекта - выполнения проекта - завершение проекта | а |
|  | Отчетность и документирование результатов производится на этапе : - выполнение проекта - завершение проекта - предынвестиционный анализ проекта - планирование проекта | б |
|  | Такие проектные функции как : контроль за ходом проекта, оперативное управление проектом, перепланирование проекта осуществляется на этапе … - предынвестиционный анализ - планирование проекта - выполнения проекта - завершение проекта | в |
|  | ТЭО-ИНВЕСТ относятся к типу: - системы финансового, календарного планирования и контроля - профессиональные системы управления проектами - субъективные системы управления проектами - квантовые системы управления проектами | а |
|  | Поддержка всех видов связей, типов работ, типов ресурсов (трудовые и материальные, возобновляемые и невозобновляемые) – это функция системы управления проектами … - операции с данными - работа с календарями - мотивация персонала - управление ресурсами | г |
|  | Project Expert – это: - инструмент финансового моделирования - программный продукт, предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии - программа для просмотра веб-страниц - каталог ресурсов | а |
|  | Программная система Project Expert состоит из следующих основных блоков - блок моделирования - блок регенерации основных результатов - блок анализа - блок прогнозирования эффективности проекта | а,в |
|  | Расстановите в правильном порядке этапы проведения работы в Project Expert: - Определение потребности в финансировании - Построение модели - Разработка стратегии финансирования предприятия - Комплексная оценка проекта - Анализ эффективности инвестиционного проекта | б-а-в-д-г |
|  | Корпоративной информационной системой называется - Сеть из определенного числа компьютеров - Совокупность средств для широковещательной передачи информации - Совокупность средств автоматизации управления предприятием - Глобальное информационное пространство, основанное на физической инфраструктуре Интернета | в |
|  | Независимо от того, разрабатывается ли детальный финансовый план или производится предварительный экспресс-анализ проекта, необходимо в первую очередь ввести следующие исходные данные - перечень профессиональных достижений руководителя проекта - перечень продуктов и (или) услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта - дату начала и длительность проекта - перечень ФИО, должностей членов команды проекта | б,в |
|  | Этап описания плана развития предприятия (проекта) требует ввода следующих исходных данных - инвестиционный план, включающий календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов - операционный план, включающий план сбыта продукции или оказания услуг, план производства и план персонала - временной план, включающий деление по кварталам, в соответствии с планом работ и управленческими усилиями руководителя проекта - маркетинговый план, включающий полностью по шаговый план работ вплоть до мелочей по продвижению проекта | а,б |
|  | С помощью системы Project Expert менеджеры…? - устанавливают связи между объектами управления - управляют технологическими линиями - определяют оптимальную схему финансирования предприятия - анализируют информацию, циркулирующую в подразделениях | в |
|  | Блок моделирования системы Project Expert включает…? - модуль анализа чувствительности - отчет о прибылях и убытках - модуль вариантного анализа проекта - модуль формирования инвестиционного плана проекта | г |
|  | Блок анализа системы Project Expert включает…? - модуль анализа эффективности проекта - модуль формирования инвестиционного плана проекта - отчет об использовании прибыли - модуль редактирования и генерации бизнес-плана | а |
|  | разница между всеми суммарными поступлениями и выплатами | Денежный поток (Cash Flow) |
|  | устранение различий в стоимости денег относящиеся к различным временным периодам | Дисконтирование |
|  | все суммарные выплаты проекта покрыты за счет суммарных поступлений | Окупаемость проекта |
|  | Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности – это: | инновация |
|  | Организационно-технологический комплекс методических, технических, программных и информационных средств, направленный на поддержку и повышение эффективности процессов управления проектом – это | информационная система управления проектом |
|  | Модель деятельности предприятия, выраженная в терминах внутренних и внешних связей | Бизнес-процесс |
|  | Б1.В.01.ДВ.05.02 Анализ и оценка рисков- 7 семестр |  |
|  | Стратегия управления рисками включает в себя: а) цели и задачи системы управления рисками; б) принципы и требования к системе управления рисками; в) риск-аппетит; г) мониторинг рисков; д) классификация рисков. | а,б,в |
|  | Основные процессы управления рисками — это: а) идентификация рисков; б) оценка рисков; в) мониторинг рисков; г) архитектура системы управления рисками; д) принципы системы управления рисками. | а,б,в |
|  | Оценка эффективного управления рисками осуществляется на основании: а) анализа динамики изменения оценки рисков; б) анализа целостности и полноты действий по снижению рисков; в) динамики изменения ключевых индикаторов риска (КИР); г) регламента управления рисками; д) бюджетов контроля рисков | а,б,в |
|  | Страхование валютных рисков включает в себя: а) хеттинг; б) хеджирование; в) листинг; г) валютный своп. | б |
|  | Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название: а) конвергенция; б) фокусирование; в) диверсификация; г) дифференцирование. | в |
|  | Метод, показывающий, насколько изменится чистая сегодняшняя стоимость проекта в ответ на изменение одной входной переменной, при том что все остальные условия не меняются, — это: а) анализ сценариев; б) анализ чувствительности; в) анализ «дерева решений». | б |
|  | Метод анализа «дерево решений» применяется, если: а) неизвестны заранее денежные потоки проекта; б) затраты по проекту не являются одномоментными; в) затраты по проекту являются необратимыми. | б |
|  | На стадии качественного анализа рисков проводится: а) изучение внешней среды организации; б) классификация знаний и умений персонала; в) классификация выявленных рисков; г) изучение внутренней среды организации. | в |
|  | Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является критерием: а) наименьшего вреда; б) наибольшего вреда; в) оптимистическим; г) пессимистическим. | г |
|  | Критерий пессимизма характеризуется выбором: а) лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости; б) худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости; в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости; г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости. | б |
|  | Разновидностью экспертного метода является: а) метод Дельфи; б) метод Гаусса; в) метод Иванова. | а |
|  | Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» предполагает: а) математическое построение вариантов решений; б) программное графическое построение вариантов решений; в) графическое построение вариантов решений | в |
|  | Укажите методы экспертных оценок риска: а) построение «дерева решений»; б) SWOT-анализ; в) построение «розы рисков»; г) метод аналогий; д) математическое моделирование. | б,в |
|  | Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название: а) методы диссипации риска; б) методы компенсации риска; в) методы уклонения от риска; г) методы локализации риска. | а |
|  | Какой метод оценки рисков проекта используется для определения критического объема продаж? | анализ безубыточности |
|  | Установите последовательность управления рисками, соответствующую рекомендациям PMBOK: а) мониторинг и контроль: поддерживать план проекта и список рисков в актуальном состоянии б) идентификация: выявить риски, которые могут помешать целям проекта в) планирование: спланировать мероприятия по управлению наиболее опасными рисками г) анализ: определить, какие из выявленных рисков наиболее опасны | 1-б; 2-г; 3-в; 4-а |
|  | Рассмотреть деятельность предприятие с точки зрения его сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и угроз со стороны внешней среды, расширить перечень принимаемых во внимание рисков можно с помощью метода анализа рисков | SWOT-анализ |
|  | Метод оценки проектов, позволяющий определить влияние одного или нескольких факторов на экономическую эффективность проекта | анализ чувствительности |
|  | Цена 1 изделия 150 рублей, переменные затраты на 1 изделие 50 руб. Постоянные затраты на плановый объем продаж составляют 200 тыс. руб. Определить критический объем продаж в натуральном выражении. | Правильный ответ: 2 000 шт. |
|  | Действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию и служащее мерой того, что данное событие может произойти | вероятность |
|  | Несмотря на объективную природу финансового риска как экономического явления, оценка уровня финансового риска носит … характер | субъективный |
|  | Способность материальных ценностей быстро и без проблем превращаться в денежные средства, денежные активы для погашения долгов, проведения оплаты, сделок и для собственных нужд | ликвидность |
|  | Риск … деятельности определяется как возможность неблагоприятного осуществления процесса и (или) результата внедрения нововведения. | инновационной |
|  | Финансовая … предприятия — это стабильная защищенность производственно- финансовой деятельности от реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз с целью обеспечения его устойчивого развития в текущем периоде и на перспективу. | безопасность |
|  | Целью системы управления рисками является … влияния непредвиденных событий на деятельность организации | уменьшение |
|  | Рисковая … представляет собой «единицу» учета рисков, которая задается, как минимум, четырьмя параметрами: ценность, возможное событие, субъект, потери субъекта. | экспозиция |
|  | … риска — процесс установления, перечня основных видов рисков, присущих деятельности конкретной организации, которые могут оказать влияние на конкретный участок работы, направление деятельности или организацию в целом | идентификация |
|  | Наиболее распространенными методами … анализа риска являются: статистический, экспертных оценок, аналитический, использование аналогов, анализ целесообразности затрат, моделирование задачи выбора с помощью «Дерева решений», комбинированный метод | количественного |
|  | Граница … к риску — критическая граница терпимости к риску | толерантности |
|  | Риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия | риск упущенной выгоды |
|  | Б2.В.01.02(У) Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) – 4 семестр |  |
|  | Отчет по практике | - |
|  | Б2.В.01.04(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) – 8 семестр |  |
|  | Отчет по практике | - |
|  | Б3.01.01 Итоговая аттестация |  |
|  | Выпускная квалификационная работа |  |